N°                     PHASAOC/ANSD

| Date : 06 août 2026 | COMPTE RENDU | PHASAOC |
| --- | --- | --- |
|  |  | Réunion de présentation et de cadrage du système d’information et de suivi-évaluation du PHASAOC |

# I. IDENTIFICATION DE LA RÉUNION

| Date : | Jeudi 06 août 2026 |
| --- | --- |
| Heures : | 10h00 - 12h00 |
| Lieu : | Annexe ANSD, 7e étage |
| Objet : | Présentation d’une plateforme de suivi des projets, activités et tâches et cadrage du dispositif de suivi-évaluation du PHASAOC. |

| Responsable / Président de séance : Macoumba DIOUF | Fonction : RSES PHASAOC |
| --- | --- |

| Sections représentées : ANSD/PHASAOC. |  |
| --- | --- |
| Sections | Prénom & Nom / Fonction du représentant |
| PHASAOC / ANSD | - Macoumba DIOUF, RSES - Doudou Coly, DSID - Papa Lat Coumba SECK, SREJ |
| Nombre total de participants | 3 |

# II. SYNTHÈSE DES ÉCHANGES

A. DÉROULEMENT ET PRINCIPAUX POINTS ABORDÉS

1. Présentation de la plateforme de suivi La réunion a débuté par une présentation de la plateforme de suivi par Doudou Coly. La plateforme permet notamment de structurer le suivi autour des différents niveaux de gestion, notamment les projets, activités et tâches, et de renseigner pour chacun les principales informations de suivi : responsable, statut, priorité, échéance, niveau d’avancement, observations et pièces justificatives. La démonstration a également porté sur : - le suivi de la progression des activités et des tâches ; - le calcul automatique de la progression globale ; - la gestion des responsabilités ; - la gestion différenciée des droits d’accès ; - l’ajout de documents justificatifs ; - la possibilité de disposer de vues consolidées ; - la génération de supports de suivi et de reporting. Il a notamment été montré que la progression globale peut être calculée à partir de celle des tâches et des activités, avec la possibilité d’intégrer ultérieurement des poids pour tenir compte de l’importance relative des activités ou tâches. 2. Besoins exprimés en matière d’accès et de suivi Les échanges ont mis en évidence la nécessité de prévoir des droits d’accès différenciés selon les responsabilités. Les responsables ou structures intervenant sur certaines activités doivent pouvoir disposer d’un accès limité leur permettant de renseigner et de mettre à jour uniquement les informations relevant de leur périmètre. À l’inverse, les niveaux de coordination doivent pouvoir accéder aux informations consolidées nécessaires au pilotage global. Cette organisation doit permettre de limiter les risques liés à la modification non maîtrisée des données et d'améliorer la qualité du suivi. La possibilité de joindre des documents aux projets, activités et tâches a également été jugée utile pour assurer la traçabilité des informations renseignées. 3. Présentation du dispositif interne de suivi du PHASAOC Après la présentation de la plateforme, l’équipe du PHASAOC a présenté le dispositif actuellement utilisé pour assurer le suivi en interne du projet. Le dispositif repose notamment sur le suivi : - du PTBA ; - de l’exécution physique des activités ; - du suivi administratif et financier ; - des indicateurs de performance ; - des activités structurées par composantes, sous-composantes et activités. Il a été rappelé que ces différents éléments alimentent les besoins de reporting du PHASAOC, notamment les rapports périodiques. L’objectif est de pouvoir disposer d’un système permettant de renseigner les informations une seule fois et de les réutiliser pour les différents besoins de suivi, de consolidation et de reporting. 4. Nécessité d’un système spécifique au PHASAOC À l’issue des échanges, il a été convenu que le PHASAOC doit disposer de son propre système d’information et de suivi-évaluation, distinct de la plateforme générale présentée lors de la réunion. Le système sera dénommé : SISEP - Système d’Information et de Suivi-Évaluation du PHASAOC Le SISEP devra être conçu sur la base des besoins et outils effectivement utilisés par le PHASAOC et permettre notamment de centraliser : - le suivi du PTBA ; - le suivi de l’exécution physique ; - le suivi administratif et financier ; - le suivi des indicateurs de performance ; - les informations nécessaires à la production des rapports. Le système devra également tenir compte de la structuration spécifique du PHASAOC et de ses besoins de suivi par composante, activité et indicateur. 5. Documents et templates devant servir de base au SISEP Afin de permettre la conception du SISEP sur une base conforme au dispositif existant, il a été convenu que les templates et outils actuellement utilisés par le PHASAOC seront partagés pour servir de référence au paramétrage du système. Les principaux éléments à transmettre sont notamment : - le template du PTBA ; - le template de suivi de l’exécution physique (SPM) ; - le template de suivi administratif et financier ; - les templates et matrices des indicateurs. Ces documents serviront de base pour définir la structure des données, les fonctionnalités et les tableaux de bord du SISEP. B. PRINCIPALES DÉCISIONS ET ACTIONS RETENUES N°; Action / décision; Responsable. 1; Mettre en place un système d’information et de suivi-évaluation propre au PHASAOC, dénommé SISEP.; PHASAOC. 2; Concevoir le SISEP en tenant compte de la structure et des besoins spécifiques du PHASAOC.; PHASAOC / Équipe technique. 3; Partager le template du PTBA pour servir de base à la conception du système.; PHASAOC. 4; Partager le template de suivi de l’exécution physique (SPM).; PHASAOC. 5; Partager le template de suivi administratif et financier.; PHASAOC. 6; Partager les matrices/templates des indicateurs et leurs éléments de suivi.; PHASAOC. 7; Utiliser ces différents supports comme base de travail pour le paramétrage et la structuration du SISEP.; Équipe technique. 8; Organiser des séances techniques régulières pour suivre l’avancement de la conception du système.; PHASAOC / Équipe technique. 9; Tenir les réunions techniques de suivi tous les jeudis de 10h00 à 10h45.; Tous les participants concernés. C. PROCHAINES ÉTAPES Les prochaines étapes consistent à : - Partager les différents templates et outils de suivi du PHASAOC ; - procéder à leur analyse et à leur structuration en vue de la conception du SISEP ; - définir les fonctionnalités et tableaux de bord nécessaires ; - préciser les modalités de gestion des utilisateurs et des droits d’accès ; - poursuivre les échanges techniques lors des réunions hebdomadaires. Les réunions techniques de suivi sont prévues chaque jeudi, de 10h00 à 10h45, afin d’assurer un suivi régulier de la mise en place du SISEP. D. CONCLUSION La réunion a permis, d’une part, de présenter les principales fonctionnalités d’une plateforme de suivi des projets, activités et tâches et, d’autre part, de présenter le dispositif de suivi actuellement utilisé en interne par le PHASAOC. Au terme des échanges, il a été convenu de mettre en place un système spécifique au PHASAOC, dénommé SISEP - Système d’Information et de Suivi-Évaluation du PHASAOC. La conception du SISEP s’appuiera sur les outils et templates actuellement utilisés par le projet, notamment ceux relatifs au PTBA, au suivi de l’exécution physique (SPM), au suivi administratif et financier et aux indicateurs. Ces éléments seront partagés pour servir de base à la conception et au paramétrage du système. Des réunions techniques hebdomadaires, prévues tous les jeudis de 10h00 à 10h45, permettront de suivre l’avancement des travaux et de poursuivre les ajustements nécessaires.

| Nom et Prénoms du Coordonnateur | Signature du Coordonnateur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Date : |  |