N°                     PHASAOC/ANSD

| Date : 22 sept. 2026 | COMPTE RENDU | PHASAOC |
| --- | --- | --- |
|  |  | SISEP - Système d’Information et de Suivi-Evaluation du PHASAOC |

# I. IDENTIFICATION DE LA RÉUNION

| Date : | Mardi 22 septembre 2026 |
| --- | --- |
| Heures : | 09h00 - 10h05 |
| Lieu : | Annexe ANSD, 7e étage |
| Objet : | Présentation de la plateforme de suivi, examen des fonctionnalités développées et identification des besoins complémentaires pour son opérationnalisation. |

| Responsable / Président de séance : Macoumba DIOUF | Fonction : RSES PHASAOC |
| --- | --- |

| Sections représentées : ANSD/PHASAOC. |  |
| --- | --- |
| Sections | Prénom & Nom / Fonction du représentant |
| PHASAOC / ANSD | - Macoumba DIOUF, RSES - Doudou Coly, DSID - Papa Lat Coumba SECK, SREJ |
| Nombre total de participants | 3 |

# II. SYNTHÈSE DES ÉCHANGES

1. Contexte & Objectifs

La réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en place et de la finalisation du système d’information de suivi du PHASAOC, destiné à renforcer le suivi de l’état d’avancement des activités, des indicateurs, de l’exécution physique et financière ainsi que des différentes interventions des bénéficiaires du projet. Les échanges ont porté principalement sur la présentation des fonctionnalités déjà développées, les modalités d’accès des différents responsables, la structuration des activités et sous-activités, le suivi des ressources humaines, la gestion documentaire, les systèmes d’alerte et de rappel ainsi que les besoins d’informations nécessaires au démarrage effectif de la plateforme. La réunion avait notamment pour objectifs de : - présenter l’état d’avancement du développement de la plateforme ; - examiner les différentes fonctionnalités disponibles ; - vérifier l’adéquation de la plateforme avec les besoins de suivi et d’évaluation du projet ; - préciser les rôles et niveaux d’accès des différents utilisateurs ; - identifier les informations à intégrer dans la plateforme pour son démarrage ; - préciser les besoins relatifs au suivi des activités, des indicateurs, des ressources humaines, des contrats et des documents ; - examiner les modalités de mise à jour régulière des informations ; - identifier les améliorations à apporter avant le déploiement et la formation des utilisateurs. 2. Présentation générale de la plateforme La réunion a débuté par une appréciation positive de l’état d’avancement de la plateforme et du travail réalisé. Il a été rappelé que la mise en place de cet outil répond à un besoin important de l’UGP en matière de suivi des activités des différents bénéficiaires du projet. La plateforme doit notamment permettre de disposer, à tout moment, d’une visibilité sur : - le niveau d’avancement des activités ; - le niveau de couverture des interventions ; - les difficultés rencontrées sur le terrain ; - les indicateurs du cadre de résultats ; - les informations nécessaires à la production rapide des tableaux de suivi et de synthèse. L’objectif est ainsi de pouvoir disposer rapidement des informations demandées par la Coordination et la Direction générale, notamment sur l’état d’avancement des activités. Il a été souligné que le développement de la plateforme a pu avancer relativement rapidement grâce aux informations et orientations déjà fournies par l’équipe de suivi-évaluation. 3. Gestion des utilisateurs, rôles et permissions La présentation a permis de parcourir les fonctionnalités relatives à l’administration de la plateforme. Il a été présenté la possibilité de définir différents rôles et niveaux de permission afin que chaque utilisateur puisse accéder uniquement aux informations et fonctionnalités correspondant à ses responsabilités. La plateforme permet notamment : - de créer et gérer les utilisateurs ; - de définir leurs rôles ; - d’attribuer les privilèges correspondants ; - de rattacher les utilisateurs aux structures ou activités concernées ; - de limiter les possibilités de modification selon le profil de l’utilisateur. Il a été rappelé que les bénéficiaires ne disposent pas nécessairement de la même visibilité que les responsables du suivi et de l’évaluation. Les responsables de l’UGP doivent conserver la possibilité de structurer et de suivre les activités, tandis que les bénéficiaires pourront principalement renseigner les informations relatives à l’avancement de leurs activités. 4. Gestion des indicateurs Une partie importante de la démonstration a porté sur la gestion des indicateurs. La plateforme permet notamment de : - créer un indicateur ; - définir son type ; - préciser son unité ; - renseigner sa valeur de référence ; - définir les objectifs intermédiaires ; - définir la cible ; - préciser la fréquence de mise à jour ; - identifier le responsable de l’indicateur ; - préciser la source de données ; - modifier ultérieurement les informations relatives à l’indicateur lorsque cela est nécessaire. Une fois définis, les indicateurs peuvent être distribués aux responsables concernés pour leur permettre de renseigner les informations relevant de leurs domaines respectifs. Il a été souligné que cette fonctionnalité doit permettre de faciliter le suivi du cadre de résultats du projet et de disposer rapidement des informations nécessaires à l’élaboration des tableaux de suivi. 5. Structuration des composantes, sous-composantes, activités et sous-activités La plateforme prévoit une structuration des activités sous forme d’arborescence. La hiérarchie présentée est organisée autour des : - composantes ; - sous-composantes ; - activités ; - sous-activités. Chaque activité peut être détaillée en plusieurs sous-activités. Le responsable d’une activité ou d’une sous-composante peut ainsi dispatcher les activités qui lui sont attribuées en différentes sous-activités et en assurer le suivi. Cette organisation doit permettre de mieux prendre en compte la réalité opérationnelle des activités du projet. Il a notamment été souligné que les bénéficiaires ne connaissent pas toujours le niveau de détail utilisé par l’UGP pour le suivi. Il revient donc aux responsables du suivi et de l’évaluation de structurer les activités en fonction des besoins de suivi. 6. Suivi de l’avancement des activités Les échanges ont insisté sur la nécessité de ne pas limiter le suivi à une simple appréciation générale de l’état d’avancement. Il a été proposé d’intégrer dans la plateforme les grandes étapes de réalisation des activités, permettant de suivre leur progression de manière plus précise. À titre illustratif, une activité pourrait être suivie selon différentes étapes telles que : - préparation ; - production ou mise à disposition des équipements ; - formation ; - phase pilote ; - déploiement sur le terrain ; - suivi ; - restitution. La plateforme devra ainsi permettre d’identifier le niveau atteint à chaque étape et de visualiser la progression globale de l’activité. Il a également été demandé de prévoir la possibilité de renseigner : - une valeur actuelle ; - une date de mise à jour ; - une observation ; - les pièces justificatives associées. 7. Pièces justificatives et gestion documentaire La possibilité de joindre des documents aux informations renseignées dans la plateforme a été présentée. Cette fonctionnalité pourra notamment permettre d’associer aux activités et indicateurs : - des rapports d’avancement ; - des rapports de réunions ; - des contrats ; - des documents justificatifs ; - des fichiers de calcul ; - des livrables ; - d’autres pièces nécessaires à la justification de l’état d’avancement. Il a été relevé que les livrables doivent également pouvoir être quantifiés et suivis, afin de disposer d’éléments objectifs permettant d’apprécier les réalisations. La nécessité d’un espace permettant de regrouper et de classer les documents de l’UGP a également été évoquée. Cette fonctionnalité devrait permettre de retrouver plus facilement les rapports de coordination, rapports trimestriels, rapports annuels, comptes rendus et autres documents produits dans le cadre du projet. 8. Mise à jour des informations et système d’alerte Les participants ont insisté sur l’importance de définir une fréquence de mise à jour de la plateforme. Il a été estimé qu’il ne serait pas pertinent de laisser chaque utilisateur mettre à jour les informations à son propre rythme sans mécanisme de contrôle. La plateforme devra donc prévoir des systèmes d’alerte et de rappel, permettant notamment de signaler : - les informations qui ne sont pas encore renseignées ; - les mises à jour attendues ; - les échéances dépassées ; - les rapports ou documents qui doivent être transmis. La possibilité de paramétrer des échéances, par exemple un délai de quinze jours après la fin d’une période donnée, a été évoquée. Ces mécanismes doivent permettre d’améliorer la régularité des mises à jour et d’éviter les retards dans la remontée des informations. 9. Suivi de l’exécution physique et financière La plateforme comporte également des fonctionnalités relatives au suivi de l’exécution financière. La démonstration a notamment porté sur les informations relatives : - aux prévisions ; - aux engagements ; - aux dépenses exécutées ; - aux soldes ; - aux taux d’exécution ; - aux exécutions cumulées ; - aux exécutions par exercice ; - à la synthèse de l’exécution par composante et sous-composante. Il a également été présenté la possibilité d’exporter les données disponibles afin de permettre leur exploitation dans d’autres formats. Concernant l’exécution physique, il a été proposé de disposer de synthèses permettant de visualiser l’avancement : - de manière globale ; - par composante ; - par activité, lorsque cela est pertinent. L’objectif est de pouvoir rapprocher l’exécution physique et l’exécution financière dans le cadre du suivi global du projet. 10. Suivi des ressources humaines et des contrats Un volet spécifique a été consacré au suivi des ressources humaines mobilisées dans le cadre du projet. Il a été souligné que la plateforme devrait permettre de disposer d’informations structurées sur le personnel technique recruté, notamment : - nom et prénom ; - profil ; - sexe ; - date de début du contrat ; - date de fin du contrat ; - durée du contrat ; - type de contrat, lorsque l’information est pertinente ; - activité ou opération concernée. L’objectif est notamment de pouvoir suivre le nombre de personnes mobilisées et de disposer d’informations fiables sur les périodes contractuelles. La mise en place de systèmes d’alerte sur les échéances des contrats a également été évoquée. Il a été précisé que les renouvellements devront être pris en compte comme de nouveaux contrats dans le système. Pour les personnels mobilisés ponctuellement dans le cadre des opérations de collecte, notamment les enquêteurs, il a été proposé de privilégier un suivi agrégé par opération, plutôt qu’un suivi individuel systématique. La plateforme pourrait ainsi renseigner, par opération : - le nombre total d’enquêteurs ; - le nombre de femmes ; - le nombre d’hommes ; - l’opération concernée ; - l’activité ou le PTBA auquel ils sont rattachés. Cette approche permettrait notamment de produire des indicateurs sur les emplois créés par le projet, avec des désagrégations pertinentes. 11. Capitalisation sur les emplois créés Les échanges ont mis en évidence l’intérêt de disposer, à terme, d’informations permettant de mesurer la contribution du projet en matière de création d’emplois. La plateforme pourrait ainsi contribuer à documenter : - le nombre d’emplois créés ; - le profil des personnes recrutées ; - le sexe ; - la durée des contrats ; - les activités auxquelles les personnes sont affectées. Ces informations pourront être utiles notamment pour la capitalisation et l’évaluation des résultats du projet. Il a toutefois été distingué le suivi individuel des personnels techniques, pour lesquels les informations contractuelles sont importantes, du suivi agrégé des enquêteurs mobilisés ponctuellement pour les opérations de collecte. 12. Suivi des structures bénéficiaires et partenaires La nécessité de disposer d’une liste actualisée des structures bénéficiaires et partenaires a également été soulignée. La plateforme devra permettre de renseigner notamment : - la structure ; - le type de structure ; - le type de partenariat ou d’intervention ; - les coordonnées nécessaires au suivi ; - les activités concernées. Les participants ont convenu que ces listes devront être préparées et actualisées afin de permettre le démarrage effectif de l’alimentation de la plateforme. 13. Module relatif aux diligences internes de l’UGP Un module spécifique consacré aux activités et diligences internes de l’UGP a également été présenté. Ce module doit permettre de : - créer des activités internes ; - définir les responsables ; - suivre leur niveau d’avancement ; - joindre les documents associés ; - définir le niveau de visibilité des documents et informations. Il a été évoqué la possibilité d’y intégrer notamment les comptes rendus de réunions, rapports de coordination, rapports trimestriels, rapports annuels et autres documents produits par l’UGP. La possibilité de disposer d’un espace centralisé de classement et d’archivage des documents de l’UGP a été jugée pertinente. 14. Données nécessaires pour le démarrage de la plateforme Afin de permettre le démarrage de l’alimentation de la plateforme, il a été indiqué que les informations suivantes devront être préparées et transmises : - la liste des structures bénéficiaires ; - le type d’activité réalisé par chaque structure ; - la liste des personnels impliqués ; - les coordonnées utiles des responsables ; - les informations relatives aux activités ; - le budget alloué pour 2026 ; - les éventuelles révisions budgétaires ; - le niveau d’exécution actuel ; - les informations disponibles sur l’exécution par activité ; - la liste des contrats, sans les informations salariales. Il a été précisé que les informations salariales sont considérées comme sensibles et ne seront donc pas intégrées dans la liste à transmettre. Il a également été indiqué qu’un document existant sur les structures bénéficiaires, préparé antérieurement, sera actualisé avant son partage. 14. Formation et déploiement de la plateforme La mise en œuvre de la plateforme devra être accompagnée d’une phase de formation des utilisateurs. Les participants ont souligné la nécessité de préparer cette formation après la stabilisation des fonctionnalités et des données de base. La formation devra notamment permettre aux bénéficiaires et responsables concernés de comprendre : - les modalités d’accès ; - les fonctionnalités disponibles selon leur profil ; - les modalités de renseignement des activités ; - les règles de mise à jour ; - les pièces justificatives à joindre ; - les mécanismes d’alerte et de rappel. Il a également été indiqué qu’une planification préalable des bénéficiaires concernés par la formation sera nécessaire. 15. Principales observations et améliorations à prendre en compte À l’issue de la démonstration, les principales améliorations évoquées portent sur : - La finalisation des rôles et permissions des différents utilisateurs ; - La structuration détaillée des activités et sous-activités ; - L’intégration des grandes étapes de réalisation des activités ; - La définition des modalités et fréquences de mise à jour ; - La mise en place des systèmes d’alerte et de rappel ; - Le suivi des ressources humaines et des contrats ; - La distinction entre le suivi individuel des personnels techniques et le suivi agrégé des enquêteurs ; - La possibilité de joindre les pièces justificatives et fichiers de calcul ; - La quantification des livrables et réalisations ; - Le renforcement du suivi de l’exécution physique et financière ; - La constitution d’un espace de classement et d’archivage des documents de l’UGP ; - La mise à jour de la liste des structures bénéficiaires et partenaires ; - L’intégration des informations budgétaires et du niveau d’exécution ; - La préparation des données nécessaires au démarrage ; - La préparation de la formation des utilisateurs et du déploiement de la plateforme. 16. Plan d’actions et de diligences N°; Action / Diligence; Échéance. 1; Finaliser les rôles, profils et niveaux de permissions des utilisateurs; Avant déploiement. 2; Structurer les composantes, sous-composantes, activités et sous-activités dans la plateforme; Avant alimentation. 3; Intégrer les grandes étapes de suivi des activités; Prochaine mise à jour. 4; Définir les modalités et la fréquence de mise à jour des informations; À définir. 5; Paramétrer les alertes et rappels liés aux mises à jour et échéances; Avant déploiement. 6; Définir les informations à renseigner pour le suivi des personnels techniques et des contrats; Avant alimentation. 7; Prévoir un suivi agrégé des enquêteurs par opération, avec désagrégation par sexe; Avant déploiement. 8; Prévoir le suivi des dates de début et de fin des contrats ainsi que les alertes d’échéance; Avant déploiement. 9; Mettre à jour la liste des structures bénéficiaires et partenaires; Au plus tard dans les prochains jours. 10; Préparer la liste des personnels impliqués et leurs coordonnées utiles; Au plus tard dans les prochains jours. 11; Transmettre les informations budgétaires et le niveau d’exécution disponibles; Pour alimentation de la plateforme. 12; Transmettre la liste des contrats sans les informations salariales; Pour alimentation de la plateforme. 13; Intégrer les fonctionnalités de gestion et de classement des documents de l’UGP; Prochaine mise à jour. 14; Prévoir l’association des rapports, contrats, fichiers de calcul et autres justificatifs aux activités; Avant déploiement. 15; Préparer les éléments nécessaires à la formation des utilisateurs; Après stabilisation. 16; Planifier le déploiement et la formation des bénéficiaires/utilisateurs; Après finalisation de la plateforme. V. Conclusion La réunion a permis de présenter de manière détaillée l’état d’avancement de la plateforme de suivi du PHASAOC et d’examiner les principales fonctionnalités déjà développées. Les échanges ont confirmé l’intérêt de disposer d’un outil permettant de centraliser le suivi des activités, indicateurs, exécutions physique et financière, ressources humaines, contrats, structures bénéficiaires, livrables et documents justificatifs. Les participants ont particulièrement insisté sur la nécessité de renforcer les fonctionnalités relatives à la mise à jour régulière des données, aux alertes et rappels, au suivi des échéances contractuelles, à la quantification des livrables et à la capitalisation des emplois créés. La prochaine étape consiste à consolider les fonctionnalités identifiées, à préparer les données nécessaires au démarrage et à procéder progressivement à l’alimentation de la plateforme. Une phase de formation des utilisateurs sera ensuite organisée en vue de son déploiement effectif. La séance a également permis de convenir de la mise à jour et du partage de la liste des structures bénéficiaires, ainsi que de la transmission des autres informations nécessaires au démarrage de la plateforme. La séance a été levée à 10h05.

| Nom et Prénoms du Coordonnateur | Signature du Coordonnateur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Date : |  |